BÁO CÁO TỔNG KẾT TOÀN BỘ

HỆ THỐNG WELDCOM AI ĐÁNH GIÁ VẬN HÀNH

Từ kết nối SQL Server, xử lý dữ liệu canonical, huấn luyện L1/L2, đánh giá Candidate A/B/C, đến khóa runtime và kế hoạch di chuyển dự án

| Dự án | OBAD / Weldcom AI Operational Assessment |
| --- | --- |
| Trạng thái | Phần mô hình AI và chuỗi inference read-only đã hoàn tất kiểm chứng |
| L1 production candidate | Candidate A - giữ model và threshold hiện tại |
| L2 production run | l2_multilabel_20260711_043347 |
| Policy | Policy v2 - LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL |
| Ngày khóa tài liệu | 17/07/2026 |

Tài liệu bàn giao nội bộ - Source of truth cho cuộc trò chuyện tiếp theo

# THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Báo cáo tổng kết Weldcom AI - Backend dữ liệu, pipeline, mô hình và runtime |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày | 17/07/2026 |
| Phạm vi | Từ SQL raw event đến canonical feature, L1 Candidate A, L2 LightGBM, policy v2, audit và relocation |
| Nguồn tổng hợp | Lịch sử trao đổi dự án; mã nguồn và báo cáo audit; tài liệu AI_REALTIME_INPUT_PIPELINE_CURRENT.md |
| Trạng thái | Tài liệu chốt cuối cuộc trò chuyện dài; dùng để bàn giao sang cuộc trò chuyện mới |
| Giới hạn | Không tuyên bố SQL production write đã bật; chưa coi relocation PASS cho đến khi runtime cài scikit-learn 1.6.1 và chạy lại gate tại ổ D |

Lưu ý quan trọng Trong tài liệu này, từ “backend” được dùng cho tầng kết nối SQL, truy xuất dữ liệu, orchestration inference và chuẩn bị kết quả. Phần API/dashboard ứng dụng vẫn phải giữ tách biệt: inference/online chịu trách nhiệm AI runtime; backend chỉ cung cấp API và frontEnd chỉ hiển thị dữ liệu. Không chuyển logic model vào backend web.

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tóm tắt điều hành và quyết định đã khóa

2. Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi dự án

3. Dòng thời gian triển khai và các mốc kỹ thuật

4. Kiến trúc tổng thể và ranh giới trách nhiệm

5. Nguồn dữ liệu SQL Server và mô hình dữ liệu đầu vào

6. Tầng kết nối SQL và cơ chế lấy candidate/context

7. Pipeline canonical raw event -> L1 event feature

8. Hợp đồng L1: window 20, 30 feature và dual TCN Autoencoder

9. Dataset L2, 6 target, feature profiles và LightGBM

10. Lineage lịch sử/current và các kiểm tra parity

11. Offline replay, live SQL audit và shadow inference

12. Vì sao thử Candidate A, B và C

13. Candidate C: chuẩn bị package, train Colab và artifact validation

14. Đánh giá A/B/C và quyết định KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS

15. Post-evaluation audit và kết luận future-label contract

16. L2 production selection và policy v2

17. Production lineage, dry-run, readiness gate và runtime manifest

18. Multi-machine smoke, relocation gate và trạng thái hoàn tất AI

19. Hướng dẫn di chuyển dự án thủ công sang ổ D SSD

20. Kiểm chứng sau di chuyển và tiêu chí đóng runtime

21. Những việc tiếp theo sau khi chuyển sang cuộc trò chuyện mới

22. Rủi ro, giới hạn và nguyên tắc không được phá vỡ

Phụ lục A. Cấu trúc file/thư mục

Phụ lục B. Các lệnh vận hành và audit

Phụ lục C. Danh sách 30 feature L1

Phụ lục D. Target và profile L2

Phụ lục E. Danh sách audit/run quan trọng

Phụ lục F. Checklist bàn giao sang cuộc trò chuyện mới

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ KHÓA

Dự án đã đi từ giai đoạn khảo sát dữ liệu SQL Server, thiết kế dataset theo event, xây dựng pipeline xử lý canonical, huấn luyện mô hình phát hiện sai lệch hành vi L1, huấn luyện bộ phân loại xác suất lỗi L2, xây dựng policy vận hành, đến kiểm chứng toàn bộ chuỗi inference theo chế độ read-only. Kết quả hiện tại đủ để khóa lựa chọn mô hình và chuẩn bị di chuyển dự án khỏi Google Drive sang ổ SSD cục bộ.

Quyết định quan trọng nhất là giữ Candidate A làm L1 production candidate. Candidate A chính là cặp model lenient/strict ban đầu đã được dùng để tạo score L1 lịch sử và đưa vào dataset huấn luyện L2. Candidate B chỉ thay threshold nhưng làm recall lỗi sụp đổ, còn Candidate C được train lại theo dữ liệu current-only nhưng giảm recall known fault quá lớn. Vì vậy quyết định chính thức là KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS.

| Hạng mục | Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| SQL raw -> canonical transformation | PASS | Logic chung offline/live đã được replay và kiểm tra contract. |
| Live SQL data contract | PASS | Candidate, context, location, machine group, time/KWh và ordering đúng quy tắc. |
| L1 production candidate | LOCKED | Candidate A trong modeling/l1_tcn/artifacts/{lenient,strict}. |
| Candidate B | REJECTED | Threshold quá bảo thủ, bỏ sót phần lớn known fault. |
| Candidate C | ARCHIVE | Có giá trị nghiên cứu nhưng không promotion. |
| L2 production models | LOCKED | 6 model LightGBM theo production_profile_selection.json. |
| Policy v2 | PASS | LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL; không có MONITOR. |
| 500-event dry-run | PASS | 499 ready; 1 unready hợp lệ; 0 NaN/Inf trên ready. |
| 14-machine smoke | PASS | 700 L1-ready, 690 L2-ready, 14/14 máy, SQL write 0. |
| Relocation file integrity | PASS | Hash và Candidate C exclusion đúng. |
| Relocation environment | PENDING | Cần tạo venv mới và cài scikit-learn==1.6.1 tại ổ D. |
| SQL production write | NOT ENABLED | Audit/dry-run/smoke đều read-only; chưa bật ghi kết quả AI thật. |

Kết luận quản trị Phần mô hình AI có thể coi là hoàn tất về thiết kế, huấn luyện, lựa chọn model, kiểm chứng chuỗi inference và khóa lineage. Phần còn lại trước khi vận hành thật là relocation sang ổ D, chuẩn hóa môi trường, chạy lại gate, sau đó mới tích hợp SQL write/API/dashboard theo kiểm soát.

# 2. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

## 2.1. Bài toán nghiệp vụ

Mục tiêu của hệ thống là đánh giá vận hành theo từng máy của Weldcom dựa trên chuỗi event IoT, trạng thái máy, thời lượng, gap/overlap, KWh, thông tin vị trí và các dấu hiệu lỗi/bảo trì. Hệ thống không chỉ trả lời “event có bất thường hay không” mà còn cần tạo bằng chứng để xác định mức độ rủi ro và hành động vận hành.

Bài toán được tách thành hai lớp. L1 học hành vi bình thường riêng của từng máy để phát hiện sai lệch so với baseline của chính máy đó. L2 nhận score L1 cùng evidence vận hành và dữ liệu ngữ cảnh để dự báo lỗi, bảo trì hoặc sửa chữa trong các horizon đã định nghĩa. Policy v2 chuyển các xác suất và evidence thành LOW, MEDIUM, HIGH hoặc CRITICAL.

## 2.2. Mục tiêu kỹ thuật

Tạo một pipeline canonical duy nhất dùng chung cho offline replay, live SQL audit, dry-run và runtime.

Không resample event sang lưới thời gian, không tạo event synthetic và không pad window bằng zero/duplicate.

Giữ ordering event-time theo machine_id, event_start_time, event_id.

Bảo toàn raw data đồng thời tạo feature xử lý có cờ nguồn và cờ chất lượng.

Huấn luyện L1 dual TCN Autoencoder với lenient là production signal và strict là sensitive audit signal.

Huấn luyện L2 multi-label LightGBM trên 6 target, khóa model/profile theo VALID và chỉ dùng TEST cho đánh giá cuối.

Thiết kế policy có tính vận hành, không để strict-only tự động nâng action.

Mọi giai đoạn kiểm chứng trước production phải read-only, hash artifact trước/sau và SQL writes bằng 0.

## 2.3. Phạm vi đã hoàn tất và chưa hoàn tất

| Phạm vi | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| SQL connector + query + canonical feature | Đã hoàn tất kiểm chứng | Có stage-only audit và contract. |
| L1/L2 training và selection | Đã hoàn tất | Candidate A và 6 L2 models đã khóa. |
| Policy engine | Đã hoàn tất kiểm chứng | No MONITOR; strict-only uplift bằng 0. |
| Read-only inference runtime | Đã hoàn tất | 500-event dry-run và multi-machine smoke PASS. |
| Production SQL write | Chưa bật | Cần relocation/environment PASS và controlled rollout. |
| Backend API/dashboard | Chưa phải trọng tâm tài liệu | Giữ riêng khỏi inference runtime. |
| Monitoring/scheduler | Giai đoạn tiếp theo | Sau khi chạy ổn trên ổ D và SQL integration. |

# 3. DÒNG THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ CÁC MỐC KỸ THUẬT

| Thời điểm | Mốc công việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn đầu | Khảo sát 5 bảng SQL chính và thiết kế dataset theo event | Thống nhất L1/L2 không aggregate theo giờ. |
| 10/07/2026 | Triển khai L1 Dual TCN Autoencoder | Window 20, lenient/strict, score per event/window. |
| 11/07/2026 | Join L1 score vào L2 và train 6 LightGBM target | Run l2_multilabel_20260711_043347. |
| 15/07/2026 | Offline replay, live SQL contract, shadow parity | Transformation ready; retraining evaluation required. |
| 15-16/07/2026 | Candidate C package + train Colab | 14/14 machine; lenient/strict artifacts valid. |
| 16/07/2026 | A/B/C exact held-out evaluation | KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS. |
| 17/07/2026 | Post-evaluation audit | Future label contract PASS; Candidate C không promotion. |
| 17/07/2026 | Production lineage + 500-event dry-run | PASS end-to-end sau khi sửa readiness gate. |
| 17/07/2026 | 14-machine smoke + relocation integrity | 14/14 máy PASS; environment còn pin sklearn 1.6.1. |

Dòng thời gian cho thấy dự án không đi theo hướng “train một model rồi đưa thẳng vào production”. Mỗi thay đổi được đi qua replay, parity, artifact contract, threshold evaluation, held-out comparison, policy audit, immutability check và multi-machine smoke. Đây là lý do số lượng audit nhiều nhưng cũng là yếu tố giúp tránh thay model dựa trên cảm giác hoặc một metric đơn lẻ.

# 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ RANH GIỚI TRÁCH NHIỆM

SQL Server raw event
  -> SQL candidate/context loader
  -> canonical event transformer
  -> L1 20-event window (Candidate A lenient + strict)
  -> L2 runtime feature transformation
  -> 6 selected LightGBM probabilities
  -> policy v2
  -> audit result / controlled SQL writer / API consumer

## 4.1. Tách tầng

| Tầng | Thư mục chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Offline modeling | modeling/ | Chuẩn bị dataset, train model, calibration, artifact và report. |
| AI runtime | inference/online/ | SQL read, canonical feature, L1/L2 scoring, policy, audit, write guard. |
| Application backend | backend/ | API, auth, service orchestration và cung cấp dữ liệu cho UI. |
| Frontend | frontEnd/ | Dashboard, biểu đồ, bảng cảnh báo và tương tác người dùng. |
| Audit/data | data/realtime_audit/ và data/runtime_manifest/ | Bằng chứng run, hash, contract, environment và relocation. |

## 4.2. Nguyên tắc kiến trúc đã thống nhất

Không chuyển model inference vào backend web chỉ để tiện gọi API.

Không để frontend hoặc API tự tính feature, threshold hoặc policy.

Không để SQL query và model feature logic bị nhân đôi ở nhiều nơi.

Pure DataFrame transformer phải có thể chạy mà không cần SQL để replay và test.

Mọi đường write SQL phải bị tách khỏi audit/dry-run và có gate rõ ràng.

Artifact production phải được xác định bằng relative path và SHA256, không dựa vào “file mới nhất”.

# 5. NGUỒN DỮ LIỆU SQL SERVER VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

## 5.1. Năm bảng nguồn chính

| Bảng | Vai trò | Cột quan trọng |
| --- | --- | --- |
| dbo.data_iot_convert | Nguồn event IoT | id, machine_id, status_id, start/end time, KWh start/end, error_code, is_deleted |
| dbo.data_machine_status | Metadata trạng thái | id, status_name, type, note, signal mapping, group_id |
| dbo.data_machine | Metadata máy | id, machine_name, machine_group_id, model, branch, serial, year |
| dbo.machine_location_his | Lịch sử vị trí máy | machine_id, location_id, start_time, end_time, is_deleted |
| dbo.data_location | Metadata vị trí | id, location_code, location_name, parent, level |

## 5.2. Mapping raw event

| Raw SQL | Tên canonical raw | Kiểu kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| id | event_id | BIGINT |
| machine_id | machine_id | INT |
| status_id | status_id | INT |
| status_time_start | event_start_time | DATETIME2 |
| status_time_end | raw_event_end_time | DATETIME2 |
| status_kwh_start | raw_status_kwh_start | FLOAT |
| status_kwh_end | raw_status_kwh_end | FLOAT |
| error_code | raw_error_code | TEXT/AUDIT |

SQL select sử dụng TRY_CAST để tránh một giá trị dữ liệu xấu làm hỏng toàn batch. Khi bảng có is_deleted, event chính và next-event lookup đều lọc ISNULL(is_deleted, 0) = 0. Cách làm này giúp đồng nhất raw snapshot, live query và replay.

## 5.3. Location theo event-time

Location không được lấy theo vị trí hiện tại của máy mà phải lấy tại thời điểm event. Một interval location hợp lệ khi start_time <= event_start_time và end_time null hoặc event_start_time < end_time. Nếu nhiều interval cùng khớp, chọn interval có start_time mới nhất. Đây là nguyên tắc quan trọng để tránh leakage thời gian và tránh gắn sai location cho dữ liệu lịch sử.

## 5.4. Status mapping

Các trạng thái lịch sử đã được sử dụng để suy ra ON/OFF/INFO, tải/không tải, lỗi, bảo trì và sửa chữa. Những status ví dụ đã biết gồm PowerOn, RunPdNoLoad, RunPdOnLoad, RunMeNoLoad, RunMeOnLoad, RunFaultNoLoad, RunFaultOnLoad, Shutdown và Idle. Runtime code hiện coi STATUS_MAP là source-of-truth cho dải status 1..10. Status ngoài map được giữ là UNKNOWN_STATUS với status_type_code=-1, không bị ép thành trạng thái normal.

# 6. TẦNG KẾT NỐI SQL VÀ CƠ CHẾ LẤY CANDIDATE/CONTEXT

## 6.1. Cấu hình kết nối và bảo mật

File config.example.yaml chỉ chứa cấu trúc mẫu và không có secret. Trên máy có quyền SQL, tạo config.local.yaml riêng, không commit. db.build_connection_string() ghép driver, server, database, encryption, trust certificate, timeout và lựa chọn Windows authentication hoặc UID/PWD. pyodbc chỉ import khi connect() được gọi để các lệnh help, test và offline audit không phụ thuộc SQL driver.

database:
  driver: "ODBC Driver 17 for SQL Server"
  server: "..."
  database: "..."
  username: "..."
  password: "..."
  trusted_connection: false
  trust_server_certificate: true
  encrypt: true
  timeout_seconds: 30

Giá trị SQL sử dụng placeholder ?; tên table/column đến từ config nhưng phải qua identifier validation và quote bằng dấu ngoặc vuông. Identifier không hợp lệ phải fail thay vì nối chuỗi tự do. Đây là lớp bảo vệ cần thiết khi có config động.

## 6.2. Điều kiện lấy candidate

event_id lớn hơn runtime.min_event_id_to_process;

event_id chưa tồn tại trong dbo.ai_l2_fault_judgment_online_v2 theo NOT EXISTS;

event đã có raw end hợp lệ hoặc có event tương lai cùng machine để suy ra end;

row không bị xóa logic nếu schema có is_deleted;

TOP max_events và ordering event_start_time, event_id để batch có tính xác định.

NOT EXISTS trên bảng kết quả là chống duplicate chính. Checkpoint chỉ là thông tin tiến độ và không được dùng như cơ chế duy nhất chống ghi lặp. Event mở cuối máy không được score chỉ vì job đang chạy; khi event sau xuất hiện, event trước mới có đủ thông tin để đóng theo event-time.

## 6.3. Context row-order

Context sử dụng ROW_NUMBER() partition theo machine_id và order theo event_start_time, event_id. Mặc định lấy 40 row trước và 2 row sau. Lookahead dựa trên thứ tự row chứ không phải khoảng thời gian, vì event sau dù cách 24 giờ vẫn là event tiếp theo cần dùng để resolve end và KWh. Feature được build trên context + candidate + lookahead, sau đó mới lọc lại candidate.

## 6.4. Các chế độ SQL hiện tại

| Chế độ | Có SQL read | Có model thật | Có SQL write | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stage-only audit | Có | Không | Không | Kiểm raw/join/canonical/L2-no-score contract. |
| live shadow | Có | Có thể | Không | Kiểm score và parity trước production. |
| production write | Có | Có | Chưa bật | Chỉ mở sau relocation và controlled rollout. |

# 7. PIPELINE CANONICAL RAW EVENT -> L1 EVENT FEATURE

## 7.1. Pure transformation function

build_l1_event_features(raw_events, machine_status, machine_context, location_context, config)

Hàm này không query SQL. Điều đó cho phép cùng một logic chạy trên raw snapshot, live SQL context, Candidate C package, dry-run và unit test. Ordering canonical luôn là machine_id, event_start_time, event_id.

## 7.2. Resolve end time

| Điều kiện | event_end_time | end_time_source |
| --- | --- | --- |
| raw end > start | raw end | RAW |
| raw end null + có next greater distinct start | next start | NEXT_EVENT_START_FROM_NULL |
| raw end <= start + có next greater distinct start | next start | NEXT_EVENT_START_FROM_INVALID_RAW |
| không có end hợp lệ hoặc next start | null | OPEN_EVENT |

Next event dùng next greater distinct event_start_time của cùng machine, không đơn giản dùng row kế tiếp nếu nhiều event có cùng timestamp. Sau khi resolve end cho mọi event, previous end được tính bằng LAG của row ngay trước. Không bỏ qua previous row null vì điều đó có thể che giấu một open/invalid event thật.

## 7.3. Time feature và threshold

small_gap_seconds = 300
big_gap_seconds = 3600
long_duration_seconds = 86400

Duration và gap dùng integer-second semantics tương thích DATEDIFF SQL. Output gồm duration_sec, gap_from_prev_sec, overlap_sec, raw-end flags, open flag, imputation flag, non-positive duration, long duration, gap, big gap, overlap và time_quality_issue_flag. OPEN_EVENT không được score và không được làm target cuối L1 window.

## 7.4. KWh imputation có kiểm soát

| Giá trị | Ưu tiên và rule |
| --- | --- |
| kwh_start_value | Raw start; nếu null chỉ lấy raw end của row ngay trước khi directed gap nằm [0,300] giây. |
| kwh_end_value | Raw end; nếu null chỉ lấy raw start của row ngay sau khi directed gap nằm [0,300] giây. |
| Chaining | Không dùng KWh đã impute của neighbor để impute tiếp. |
| Rate | Chỉ tính khi start/end KWh đầy đủ và duration dương. |

Quy tắc KWh cố tình bảo thủ. Nó giữ raw value hiện tại, không xóa hoặc làm null KWh chỉ để ép current data giống historical snapshot. Mọi giá trị có nguồn RAW, PREV_EVENT_END, NEXT_EVENT_START hoặc MISSING; các flags available/missing/imputed/negative/zero được giữ cho model và audit.

## 7.5. Quality flags

time_quality_issue_flag = open OR non_positive_duration OR big_gap OR overlap
kwh_quality_issue_flag = missing OR imputed OR negative_kwh_delta
data_quality_issue_flag = time_quality OR kwh_quality
energy_inconsistency_flag = loaded_zero_kwh OR loaded_unavailable_kwh OR negative_delta

## 7.6. Segmentation

Segment mới bắt đầu ở event đầu máy, big gap, non-positive duration hoặc unresolved end. sequence_segment_id là cumulative segment; event_order_in_segment đếm thứ tự trong segment. Mục tiêu là đảm bảo window 20 không đi xuyên qua khoảng đứt gãy hoặc event invalid.

# 8. HỢP ĐỒNG L1: WINDOW 20, 30 FEATURE VÀ DUAL TCN AUTOENCODER

## 8.1. Lý do chọn L1 theo event

Dữ liệu không phải tín hiệu continuous sampling đều. Event đến theo thay đổi trạng thái, có gap dài và density rất khác nhau giữa máy. Vì vậy aggregate theo giờ hoặc resample có thể làm mất thứ tự vận hành. L1 sử dụng window 20 event thật trong cùng machine và segment.

## 8.2. Hai profile

| Profile | Vai trò | Quy tắc vận hành |
| --- | --- | --- |
| Lenient | Production anomaly chính | is_behavior_anomaly = is_anomaly_lenient |
| Strict | Sensitive audit signal | is_sensitive_warning = strict AND NOT lenient |

Không OR strict vào production anomaly. Strict-only không tự động nâng risk/action. Quy tắc này được kiểm trong dry-run và multi-machine smoke.

## 8.3. Window readiness

Window chỉ ready khi có đủ 20 event thật, cùng machine_id, cùng sequence_segment_id, target không open và mọi feature bắt buộc hợp lệ. Không padding bằng zero, không duplicate event và không cross-segment. Event không ready phải có reason như OPEN_EVENT, INSUFFICIENT_HISTORY_IN_SEGMENT, CROSSES_SEGMENT_BOUNDARY hoặc MISSING_REQUIRED_FEATURE.

## 8.4. Artifact contract Candidate A

modeling/l1_tcn/artifacts/lenient/
  model_best.pt
  preprocessor.json
  thresholds.json

modeling/l1_tcn/artifacts/strict/
  model_best.pt
  preprocessor.json
  thresholds.json

Runtime contract chỉ chấp nhận Candidate A path ở modeling/l1_tcn/artifacts/. Candidate C nằm trong artifacts_candidates/ và bị từ chối. Threshold dùng per-machine khi đủ hỗ trợ, fallback global nếu cần; comparison là score_norm >= 1.0 và reconstruction error càng cao càng bất thường.

## 8.5. Mô hình TCN Autoencoder

TCN Autoencoder nhận chuỗi 20x30 feature, encode pattern vận hành và reconstruct lại input. Reconstruction error được dùng làm anomaly score. TCN phù hợp vì giữ causal/local temporal pattern trên chuỗi event, hỗ trợ receptive field theo chiều event và train hiệu quả hơn một số recurrent architecture trên dữ liệu lớn.

# 9. DATASET L2, 6 TARGET, FEATURE PROFILES VÀ LIGHTGBM

## 9.1. Lineage dataset L2

Candidate A đã score 4.062.118 event lịch sử. File score production được join vào train/valid/test L2 với l1_join_missing_count bằng 0 ở cả ba split. Sau join, dữ liệu được chuẩn hóa bằng train-fitted clipping/log transform rồi mới train model.

| Split | Số dòng | L1 score available | Machine |
| --- | --- | --- | --- |
| Train | 2.843.621 | 99,7115% | 14 |
| Valid | 609.268 | 99,5685% | 14 |
| Test | 609.229 | 99,9977% | 14 |

## 9.2. Sáu target

| Target runtime | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| future_fault_within_10_events | Có fault trong 10 event tiếp theo. |
| future_fault_within_30_events | Có fault trong 30 event tiếp theo. |
| future_fault_within_30min | Có fault trong 30 phút tiếp theo. |
| future_fault_within_60min | Có fault trong 60 phút tiếp theo. |
| future_maintenance_within_30_events | Có maintenance trong 30 event tiếp theo. |
| future_repair_within_30_events | Có repair trong 30 event tiếp theo. |

## 9.3. Feature profiles

| Profile | Số feature | Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| safe | 44 | Native event features + lenient L1 features ổn định. |
| strict_continuous | 55 | Safe + strict scores sau clipping/log và balance transforms. |
| full_experimental | 59 | Có raw strict boolean/coded; chỉ dùng ablation, không production default. |

Raw strict distribution từng bất thường trên train: is_sensitive_warning khoảng 74,41% trong khi valid/test chỉ khoảng 1,96% và 1,16%. Vì vậy production không dùng raw strict flags làm baseline; strict chỉ được đưa qua continuous stabilized transforms ở profile strict_continuous.

## 9.4. Selected production profile

| Target | Profile | Valid threshold | Test AP | Test ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fault 10 events | safe | 0,130113 | 0,353999 | 0,822678 |
| fault 30 events | strict_continuous | 0,072355 | 0,162978 | 0,738788 |
| fault 30 min | safe | 0,070673 | 0,136793 | 0,705773 |
| fault 60 min | safe | 0,082103 | 0,149161 | 0,701333 |
| maintenance 30 events | strict_continuous | 0,108843 | 0,265176 | 0,759496 |
| repair 30 events | strict_continuous | 0,072070 | 0,162400 | 0,739518 |

Profile và threshold được chọn theo VALID bằng average precision. TEST chỉ được dùng cho final assessment, không chọn lại model. Đây là nguyên tắc tránh leakage selection.

# 10. LINEAGE LỊCH SỬ/CURRENT VÀ CÁC KIỂM TRA PARITY

## 10.1. Hai lineage dữ liệu

| Nguồn | Số dòng | Khoảng thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Historical L1 | 4.062.118 | 21/04/2025 - 19/06/2026 | Đã dùng score Candidate A và train L2. |
| Current SQL snapshot | 1.367.105 | 02/01/2026 - 19/06/2026 | 14 máy; current migrated/re-keyed subset. |

## 10.2. Kết quả matching

event_id identity match giữa historical và current bằng 0, cho thấy ID đã re-key hoặc khác lineage;

natural key làm tròn millisecond match khoảng 99,83878%;

current duplicate bằng 0; historical có 583 duplicate theo natural key;

còn 2.204 current rows không match, tương đương khoảng 0,1612%;

sai khác timestamp phổ biến khoảng 0,000333 giây;

second-level key không an toàn vì có thể gộp event khác nhau.

Kết luận là không được dùng event_id để so parity lịch sử/current. Exact natural key phải dựa trên machine_id, timestamp với precision phù hợp và window identity; mọi mismatch cần được phân loại do alignment, KWh backfill, timestamp precision hoặc dữ liệu thật sự khác.

# 11. OFFLINE REPLAY, LIVE SQL AUDIT VÀ SHADOW INFERENCE

## 11.1. Offline transformation replay

Offline replay chạy raw snapshot qua cùng feature builder runtime. Kết quả mới nhất trả L1_TRANSFORMATION_LOGIC_READY. Các invariant về ordering, end time, KWh, segmentation và feature contract đạt. Code fingerprint của replay và live SQL contract trùng nhau, chứng minh không có hai logic khác nhau.

## 11.2. Live SQL contract

Live SQL contract chạy trên SQL thật, kiểm candidate/context/location/machine group và canonical output. Kết quả PASS; không bật model production và không ghi SQL. Điều này tách việc chứng minh data pipeline khỏi việc đánh giá model.

## 11.3. L1 shadow

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Raw candidate sample | 10.000 |
| Context rows | 185.030 |
| Current ready scores | 9.937 |
| Paired mapping | 9.977 |
| Behavior anomaly rate | 11,421958% |
| Strict anomaly rate | 10,727584% |
| Sensitive warning rate | 0,956023% |
| Decision | L1_RETRAINING_EVALUATION_REQUIRED |

Pearson score correlation rất cao nhưng Spearman thấp hơn và label change khoảng 2–2,6%. Phân tích nguyên nhân cho thấy phần lớn mismatch có liên quan KWh; model output không có mismatch unexplained khi input đã aligned. Vì vậy không sửa transformation để giả lập historical mà mở nhánh đánh giá Candidate B/C.

# 12. VÌ SAO THỬ CANDIDATE A, B VÀ C

Bài toán cần xác định liệu drift score có thể giải quyết bằng cách giữ nguyên, chỉ chỉnh threshold, hay phải train lại model trên current canonical data. Ba candidate đại diện ba mức can thiệp tăng dần.

| Candidate | Model | Preprocessor | Threshold | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Production hiện tại | Hiện tại | Hiện tại | Baseline, giữ lineage với L2. |
| B | Giống A | Giống A | Recalibrate | Giảm false positive mà không retrain. |
| C | Train mới current-only | Mới | Mới per-machine | Thích nghi phân phối current canonical. |

## 12.1. Nguyên tắc đánh giá

A/B/C phải score trên cùng exact held-out VALID/TEST windows.

B phải dùng đúng reconstruction score của A và chỉ thay threshold.

VALID dùng selection/gate; TEST chỉ báo cáo một lần.

Không train lại trong evaluator; chỉ đọc artifact và Parquet đã khóa.

Không SQL, không L2 training và không production write.

So sánh global, per-machine, known-fault recall, normal FPR, overlap strict/lenient và historical regression.

# 13. CANDIDATE C: CHUẨN BỊ PACKAGE, TRAIN COLAB VÀ ARTIFACT VALIDATION

## 13.1. Snapshot source

Snapshot được export một lần từ laptop theo machine partition, resume-safe và immutable. Validator trả L1_CANDIDATE_SOURCE_SNAPSHOT_READY với 1.367.105 rows và 14 machines. Snapshot hash được giữ nguyên trong toàn bộ Stage B.

## 13.2. Canonical package

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Raw rows | 1.367.105 |
| Canonical/closed rows | 1.367.091 |
| Dropped rows | 14 |
| Machines complete | 14/14 |
| Package result | L1_CANDIDATE_C_PACKAGE_READY_FOR_COLAB_TRAINING |

Pattern dropped 14, mỗi máy một row, phù hợp với việc event mở cuối machine không được train/score; tuy nhiên exact reason vẫn phải đọc attrition report thay vì suy đoán. Package có split leakage audit và future-label coverage.

## 13.3. Train lenient và strict

| Profile | Best epoch | Best valid loss | Train time | Valid anomaly | Test anomaly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lenient | 4 | 0,0040865571 | 589,96 s | 0,7960% | 1,2460% |
| Strict | 6 | 0,0016312224 | 710,27 s | 0,8773% | 1,0575% |

Cả hai model có 591.445 parameters, chạy CUDA T4, artifact validation return code 0 và threshold per-machine cho đủ 14 máy. Raw threshold lenient và strict không được so trực tiếp vì scale reconstruction error phụ thuộc từng model.

## 13.4. Dấu hiệu bất ổn

Machine 49 có anomaly rate rất cao ở cả lenient và strict, đặc biệt test strict khoảng 21,14%. Machine 51 và 58 cũng có một số lệch profile. Đây là lý do evaluation phải nhìn per-machine chứ không chỉ global anomaly rate.

# 14. ĐÁNH GIÁ A/B/C VÀ QUYẾT ĐỊNH KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS

## 14.1. Quy mô exact evaluation

| Tập | Số window | Machine | Unscored |
| --- | --- | --- | --- |
| VALID | 170.886 | 14 | 0 |
| TEST | 170.930 | 14 | 0 |

## 14.2. Kết quả VALID

| Candidate | Normal FPR | Known-fault recall | Precision | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4,12% | 94,08% | 5,84% | 11,00% |
| B | 0,013% | 7,55% | 14,45% | 9,92% |
| C | 1,48% | 75,71% | 11,29% | 19,65% |

## 14.3. Kết quả TEST

| Candidate | Normal FPR | Known-fault recall | Precision | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3,79% | 99,47% | 7,01% | 13,09% |
| B | 0,024% | 8,08% | 5,52% | 6,56% |
| C | 2,29% | 79,09% | 8,35% | 15,11% |

## 14.4. Đánh giá Candidate A

A có normal FPR cao hơn C nhưng giữ recall fault cao nhất: khoảng 461/490 fault trên VALID và 566/569 trên TEST. Vì L1 là tầng phát hiện nhạy trước L2, đây là ưu tiên đúng. A cũng là model đã tạo score để train L2, nên giữ A duy trì lineage và tránh retrain L2 không cần thiết.

## 14.5. Đánh giá Candidate B

B giảm FPR gần về 0 nhưng recall chỉ còn khoảng 7,5–8,1%. Đây không phải cải thiện thật mà là threshold quá cao, khiến hệ thống bỏ sót hơn 90% lỗi. Candidate B bị loại và threshold B không được dùng production.

## 14.6. Đánh giá Candidate C

C giảm FPR tương đối khoảng 64% trên VALID và 40% trên TEST, đồng thời tăng precision/F1. Tuy nhiên recall giảm 18,37 điểm phần trăm trên VALID và 20,38 điểm trên TEST; tương đương bỏ sót thêm khoảng 90 và 116 known-fault windows so với A. Machine 46, 48 và 56 có recall TEST giảm đặc biệt nghiêm trọng; machine 49 lại có FPR cao. Do đó C không đủ an toàn để promotion.

## 14.7. Vì sao không chọn C dù F1 cao hơn

F1 cân bằng precision/recall nhưng không phản ánh đúng chi phí nghiệp vụ của L1. L1 không phải quyết định cuối; false positive còn có thể được L2/policy loại hoặc hạ mức. Ngược lại, fault bị L1 bỏ sót có thể mất nguồn evidence quan trọng. Vì vậy gate ưu tiên known-fault recall và ổn định per-machine hơn F1 tổng hợp.

Quyết định khóa Candidate A: KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS. Candidate B: REJECT. Candidate C: KEEP_FOR_RESEARCH_ONLY, NO_PROMOTION. Không retrain L1/L2 và không đổi threshold/policy ở giai đoạn này.

# 15. POST-EVALUATION AUDIT VÀ KẾT LUẬN FUTURE-LABEL CONTRACT

## 15.1. A/C disagreement

| Tập | A bắt/C bỏ | C bắt/A bỏ | Cả hai bắt | Cả hai bỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALID known fault | 108 | 18 | 353 | 11 |
| TEST known fault | 118 | 2 | 448 | 1 |

Trên TEST, C chỉ bổ sung 2 fault mà A bỏ sót nhưng bỏ sót 118 fault A đã bắt. Đây là bằng chứng trực tiếp mạnh hơn metric tổng hợp và củng cố quyết định giữ A.

## 15.2. Future-label contract

Audit tái dựng witness future từ canonical partition, kiểm same machine, same segment, strict future, event/time distance dương, không cross big gap, không duplicate key và stored label khớp recomputed label. Kết quả mismatch bằng 0 và invalid witness bằng 0.

## 15.3. Hạn chế của target 30/60 phút

| Target | VALID positive | TEST positive | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| future_fault_within_10_events | 1,05% | 1,21% | Có khả năng phân biệt. |
| future_fault_within_30_events | 2,22% | 2,78% | Có khả năng phân biệt. |
| future_fault_within_30min | 78,62% | 69,41% | Prevalence quá cao. |
| future_fault_within_60min | 79,11% | 70,70% | Prevalence quá cao. |

Code label đúng contract nhưng event density quá cao khiến 30/60 phút bao phủ hàng nghìn event trước fault. Hai target vẫn được giữ để chạy L2 hiện tại vì đã là artifact production selection, nhưng manifest đánh dấu CONTRACT_VALID_BUT_NOT_RECOMMENDED_FOR_FUTURE_RETRAINING. Khi thiết kế L2 thế hệ sau nên ưu tiên horizon theo event hoặc định nghĩa lead-time/episode khác.

## 15.4. Historical regression recovery

Historical overlap phục hồi được 86 exact windows của machine 47, score Pearson khoảng 0,7506, Spearman khoảng 0,2393, anomaly label change 0% và unexplained mismatch 0. Phạm vi quá nhỏ để promotion C nhưng đủ cho kết luận không có lỗi kỹ thuật ẩn trong overlap này.

# 16. L2 PRODUCTION SELECTION VÀ POLICY V2

## 16.1. L2 runtime readiness

feature_builder_l2.py nhận canonical event và L1 score, tạo đúng feature đã fit trong training, áp dụng clip stats train-only, loại future labels/leakage columns. Mỗi model được kiểm feature order theo metadata và policy. Row chỉ vào L2 nếu toàn bộ required feature hữu hạn.

Nếu L1 đã ready nhưng một required L2 feature không hữu hạn, row được đánh dấu L2_NON_FINITE_REQUIRED_FEATURE:<column> hoặc L2_MISSING_REQUIRED_FEATURE:<column>, không predict và không nhận action giả. Đây là behavior đã được kiểm trên machine 45 trong multi-machine smoke.

## 16.2. Policy v2

| Action | Điều kiện |
| --- | --- |
| CRITICAL | Known/off fault hoặc fault_10_events. |
| HIGH | fault_30min, fault_30events hoặc repair_30events. |
| MEDIUM | fault_60min, maintenance_30events, known maintenance hoặc is_behavior_anomaly. |
| LOW | Các trường hợp còn lại. |

Không có MONITOR hoặc SENSITIVE_BEHAVIOR_MONITOR. Strict-only là audit signal và strict_only_action_uplift_count phải bằng 0. Policy hiện tại được khóa; thay đổi target prevalence trong tương lai không được tự động thay policy mà phải qua đánh giá riêng.

# 17. PRODUCTION LINEAGE, DRY-RUN, READINESS GATE VÀ RUNTIME MANIFEST

## 17.1. Production lineage manifest

ai_production_lineage_manifest.json ghi quyết định KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS, hash 6 artifact L1 Candidate A, L1 window/feature order, 6 selected L2 models, feature policy, clip stats, policy_l2.yaml, source code fingerprint và cờ Candidate B/C không promotion. Manifest không hash dataset lớn hoặc Candidate C package.

## 17.2. 500-event compatibility dry-run

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Sampled rows | 500 |
| L1 ready/unready | 499 / 1 |
| L2 ready/unready | 499 / 1 |
| Ready L1 finite values | 1.996 / 1.996 |
| Ready L2 finite probabilities | 2.994 / 2.994 |
| NaN/Inf trên ready | 0 |
| Unready reason | INSUFFICIENT_HISTORY_IN_SEGMENT |
| SQL writes | 0 |
| Production changed | false |
| Overall | PASS |

## 17.3. Readiness gate sửa đúng

Lần đầu dry-run bị đánh dấu FAIL vì bốn giá trị null hợp lệ của một row unready bị cộng chung vào score_nan_or_inf_count. Gate được sửa để tách ready non-finite khỏi expected missing trên unready. Event 99 ở event_order_in_segment=1 được đánh dấu INSUFFICIENT_HISTORY_IN_SEGMENT, không vào L2/policy và action/risk null. Sau sửa, overall PASS.

## 17.4. Environment manifest

| Thành phần | Runtime quan sát | Yêu cầu/khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.14.6 trong lần audit hiện tại | Sau relocation ưu tiên venv ổn định của dự án; không ép giữ 3.14 nếu dependency pin không hỗ trợ. |
| NumPy | 2.5.0 | Cài theo requirements lock. |
| pandas | 3.0.3 | Cài theo requirements lock. |
| scikit-learn | 1.9.0 | Bắt buộc pin 1.6.1 vì artifact L2 serialize bằng 1.6.1. |
| LightGBM | 4.6.0 | Giữ tương thích artifact hiện tại. |
| Torch | 2.13.0 trong audit | L1 CPU smoke đã chạy; production có thể CPU nếu latency chấp nhận. |

Không reserialize model chỉ để xóa warning version. Runtime production phải cài scikit-learn==1.6.1 rồi chạy relocation check. Nếu Python 3.14 không cài được đúng version này, dùng Python 3.10.9 của môi trường dự án ban đầu hoặc một version tương thích đã kiểm, tạo venv mới và không sao chép .venv cũ.

# 18. MULTI-MACHINE SMOKE, RELOCATION GATE VÀ TRẠNG THÁI HOÀN TẤT AI

## 18.1. 14-machine smoke

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Machines | 14/14 |
| L1-ready targets | 700 |
| L2 ready/unready | 690 / 10 |
| Ready score/probability NaN/Inf | 0 |
| LOW | 653 |
| MEDIUM | 14 |
| HIGH | 21 |
| CRITICAL | 2 |
| MONITOR | 0 |
| Strict-only uplift | 0 |
| SQL writes | 0 |
| Production artifact changed | false |
| Overall | PASS |

10 row L2-unready không bị fill giả hoặc làm cả smoke crash. Chúng được loại khỏi predict/policy với reason về required feature không hữu hạn. Đây là behavior đúng cho production: fail row-level có audit reason, không tạo xác suất/action giả và không làm mất khả năng xử lý các row hợp lệ còn lại.

## 18.2. Relocation gate hiện tại

File integrity, hash và Candidate C exclusion đã PASS. Overall relocation check trên vị trí Drive vẫn FAIL có chủ đích vì scikit-learn runtime 1.9.0 khác required 1.6.1. Đây không phải lỗi model; gate đang buộc môi trường phải được pin đúng trước production. Sau khi chuyển sang ổ D và tạo venv mới, chạy lại verify-runtime-relocation để đưa overall thành PASS.

## 18.3. Định nghĩa “AI hoàn tất”

Candidate A đã khóa và Candidate B/C không promotion;

6 model L2 và policy v2 đã khóa;

artifact/feature/policy contract PASS;

500-event dry-run PASS;

14-machine smoke PASS;

production immutability PASS và SQL write 0;

runtime bundle + environment manifest đã tạo;

sau relocation: environment pin + relocation check + smoke rerun PASS.

Trạng thái hiện tại Phần AI về mô hình và chuỗi inference đã hoàn tất. Công việc bắt buộc còn lại không phải nghiên cứu model mà là relocation, dependency pin và kiểm chứng lại tại vị trí mới trước khi mở SQL integration thật.

# 19. HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN DỰ ÁN THỦ CÔNG SANG Ổ D SSD

## 19.1. Có thể di chuyển thủ công không?

Có. Vì thư mục Google Drive đã được đặt “Available offline”, các file cần thiết đã có bản local. Tuy nhiên không nên dùng Cut/Move ngay. Cách an toàn là copy sang ổ D, kiểm tra hash/test/smoke, giữ bản Drive làm backup vài ngày rồi mới quyết định xóa hoặc archive.

## 19.2. Trước khi copy

Đóng VS Code, Colab sync, Python process, npm dev server và mọi terminal đang dùng thư mục G:\My Drive\OBAD.

Chờ Google Drive báo đồng bộ hoàn tất; không còn biểu tượng đang tải hoặc cloud-only.

Ghi lại vị trí mới, ví dụ D:\Projects\OBAD hoặc D:\OBAD.

Không copy .venv, node_modules, __pycache__, .pytest_cache và cache build; tạo lại sau.

Không dùng /MOVE hoặc /MIR ở lần đầu.

## 19.3. Cách khuyến nghị bằng Robocopy

robocopy "G:\My Drive\OBAD" "D:\OBAD" /E /COPY:DAT /DCOPY:T /R:2 /W:2 /MT:8 /XJ ^
  /XD ".venv" "node_modules" "__pycache__" ".pytest_cache" ".mypy_cache" ".ruff_cache"

Robocopy phù hợp hơn kéo-thả vì có retry có giới hạn, giữ timestamp và báo tổng số file. Exit code 0–7 thường là trạng thái thành công/có khác biệt copy; exit code từ 8 trở lên là lỗi cần xem log. Có thể thêm /LOG:D:\OBAD_copy.log để lưu log.

## 19.4. Nếu muốn dùng File Explorer

Tạo thư mục D:\OBAD mới.

Trong G:\My Drive, nhấn Ctrl+C thư mục OBAD, không dùng Ctrl+X.

Paste vào D:\OBAD và chờ hoàn tất.

Xóa thủ công .venv, node_modules và cache ở bản D nếu chúng đã được copy.

Không xóa bản Drive trước khi hoàn thành toàn bộ kiểm chứng ở Chương 20.

## 19.5. Những thư mục bắt buộc phải có

inference/online/
modeling/l1_tcn/artifacts/lenient/
modeling/l1_tcn/artifacts/strict/
modeling/l2_fault_classifier/artifacts/l2_multilabel_20260711_043347/
modeling/l2_fault_classifier/configs/policy_l2.yaml
data/dataModel/l2/prepared_report/
data/dataModel/l2/model_report/l2_multilabel_20260711_043347/
data/runtime_manifest/
requirements2.txt
tests/inference/

## 19.6. Candidate C và dataset lớn

Candidate C artifacts và adaptation package không nằm trong runtime bundle nhưng vẫn nên giữ ở archive để nghiên cứu. Có thể đặt chúng trong D:\OBAD_archive hoặc một ổ lưu trữ riêng sau khi hash/backup. Không xóa ngay vì đây là bằng chứng của quá trình đánh giá A/B/C.

# 20. KIỂM CHỨNG SAU DI CHUYỂN VÀ TIÊU CHÍ ĐÓNG RUNTIME

## 20.1. Tạo virtual environment mới

Không sao chép .venv cũ. Ưu tiên Python 3.10.9 là môi trường dự án ban đầu nếu máy vẫn có; mục tiêu quan trọng nhất là cài được đúng scikit-learn 1.6.1 và các dependency L1/L2. Ví dụ:

cd D:\OBAD
py -3.10 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements2.txt
python -c "import sklearn; print(sklearn.__version__)"

Kết quả sklearn phải là 1.6.1. Nếu py -3.10 không tồn tại, chọn Python version đã cài được requirements2.txt và ghi lại vào ai_runtime_environment.json mới; không dùng môi trường 1.9.0 cho production artifact hiện tại.

## 20.2. Chạy test

python -m pytest tests/inference -q

Baseline trước relocation là 79 passed. Số test có thể tăng nếu code tiếp tục phát triển, nhưng không được giảm do lỗi. Warning deserialize sklearn version mismatch phải biến mất sau khi pin đúng môi trường.

## 20.3. Relocation verification

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --verify-runtime-relocation

Kỳ vọng: file_integrity PASS, environment_check PASS, Candidate C excluded, requirements2.txt có trong bundle, tất cả SHA256 khớp và overall PASS.

## 20.4. Rerun 500-event dry-run

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --production-compatibility-dry-run ^
  --dry-run-sample-path data/dataModel/l1_adaptation/l1_candidate_c_current/canonical/machine_id=11/events.parquet ^
  --sample-size 500 ^
  --dry-run-batch-size 256

## 20.5. Rerun multi-machine smoke

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --production-multi-machine-smoke ^
  --smoke-canonical-root data/dataModel/l1_adaptation/l1_candidate_c_current/canonical ^
  --smoke-events-per-machine 50

## 20.6. Tiêu chí PASS cuối

Relocation overall PASS;

pytest PASS;

500-event dry-run PASS;

14-machine smoke PASS;

0 NaN/Inf trên ready rows;

unready rows có readiness_reason và không vào L2/policy;

không MONITOR; strict-only uplift = 0;

SQL writes = 0;

artifact hashes không đổi.

## 20.7. Khi nào xóa bản Drive

Sau khi ổ D chạy ổn ít nhất vài ngày và đã có một backup khác, có thể archive/xóa bản Drive để tránh đồng bộ chậm. Trước đó nên đổi tên bản Drive thành OBAD_BACKUP_20260717_READONLY hoặc nén các audit quan trọng. Không để hai bản cùng chạy scheduler vì có thể gây duplicate SQL processing.

# 21. NHỮNG VIỆC TIẾP THEO SAU KHI CHUYỂN SANG CUỘC TRÒ CHUYỆN MỚI

## 21.1. Giai đoạn ngay sau relocation

Khóa runtime environment và lưu audit relocation PASS.

Chạy stage-only live SQL với config.local.yaml trên máy có SQL access.

So sánh canonical distribution giữa sample SQL mới và baseline audit.

Kiểm tra tốc độ batch, memory và latency CPU.

Chưa bật SQL writer trong bước này.

## 21.2. Controlled SQL integration

Sau khi stage-only và dry-run trên dữ liệu SQL mới ổn định, thiết kế write mode theo transaction, idempotency NOT EXISTS/event_id unique, audit hash và rollback. Nên bắt đầu với một số máy hoặc một khoảng thời gian nhỏ. Mọi record unready phải được ghi audit riêng hoặc bỏ qua có reason, không tạo action giả.

## 21.3. Backend/API/dashboard

Backend nên đọc bảng kết quả AI hoặc gọi service inference được kiểm soát, không tự load model trong route handler nếu điều đó tạo duplicate state. API cần trả score, probability, action, reason, readiness và model version. Dashboard nên phân biệt behavior anomaly, sensitive warning, L2 predictions và final action; không hiển thị strict-only như cảnh báo vận hành chính.

## 21.4. Monitoring

Số candidate đọc mỗi run, số ready/unready và reason distribution;

NaN/Inf trên ready feature/score/probability;

Action distribution theo máy và theo ngày;

Per-machine threshold fallback;

Data drift KWh/time/status/location;

Runtime version/hash mismatch;

SQL duplicate/write failure và checkpoint lag.

## 21.5. Khi nào cân nhắc retrain trong tương lai

Không retrain chỉ vì anomaly rate tăng trong một ngày. Retrain cần trigger có bằng chứng: sustained input drift, recall giảm trên labels mới, schema/status thay đổi, KWh source thay đổi, đủ label theo máy và shadow evaluation chứng minh candidate mới không hy sinh recall. Candidate C hiện tại là bài học rằng giảm FPR/F1 tốt hơn chưa đủ để promotion.

# 22. RỦI RO, GIỚI HẠN VÀ NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐƯỢC PHÁ VỠ

| Rủi ro | Hiện trạng | Kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Runtime sklearn mismatch | 1.9.0 vs artifact 1.6.1 | Pin 1.6.1 trong venv mới; relocation gate. |
| Future 30/60min prevalence cao | Contract đúng nhưng target yếu | Không khuyến nghị cho retraining thế hệ sau. |
| L2-unready do feature non-finite | 10/700 smoke targets | Row-level exclusion + reason; không fill giả. |
| Google Drive I/O chậm/treo | Đã gặp ở Parquet/test subprocess | Di chuyển sang SSD, không chạy trực tiếp trên Drive. |
| Candidate C artifacts nhầm runtime | Đã tồn tại trong project | Runtime contract và bundle exclude Candidate C. |
| SQL duplicate/write | Write chưa bật | NOT EXISTS, unique key, transaction, controlled rollout. |
| Model drift theo máy | Machine 49/46/48/56 từng bất ổn | Per-machine monitoring và label audit. |

## 22.1. Nguyên tắc khóa

Không promotion Candidate B hoặc C nếu không có một evaluation mới đầy đủ và được phê duyệt.

Không thay threshold production bằng cách sửa tay JSON.

Không reserialize L2 model bằng sklearn version khác chỉ để xóa warning.

Không coi unready/null hợp lệ là model failure, nhưng cũng không fill để ép predict.

Không dùng strict-only để nâng action.

Không dùng event_id để match historical/current nếu lineage đã re-key.

Không tạo synthetic event, resample hoặc padding để làm đủ window.

Không bật SQL write trong audit/dry-run/smoke.

Không xóa audit/manifests trước khi relocation và backup hoàn tất.

# PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC FILE/THƯ MỤC QUAN TRỌNG

OBAD/
├─ inference/online/
│  ├─ config.example.yaml
│  ├─ config.local.yaml              # secret, không commit
│  ├─ db.py
│  ├─ sql_queries.py
│  ├─ data_contract.py
│  ├─ feature_builder_l1.py
│  ├─ l1_shadow.py
│  ├─ feature_builder_l2.py
│  ├─ l2_scorer.py
│  ├─ policy_engine.py
│  ├─ production_lineage_dry_run.py
│  └─ score_new_events.py
├─ modeling/l1_tcn/
│  ├─ artifacts/lenient/             # Candidate A production
│  ├─ artifacts/strict/              # Candidate A production
│  ├─ artifacts_candidates/          # Candidate C research
│  └─ configs/base.yaml
├─ modeling/l2_fault_classifier/
│  ├─ artifacts/l2_multilabel_20260711_043347/
│  ├─ configs/policy_l2.yaml
│  └─ src/prepare_l2_features.py
├─ data/dataModel/l2/
│  ├─ prepared_report/
│  └─ model_report/l2_multilabel_20260711_043347/
├─ data/runtime_manifest/
│  ├─ ai_production_lineage_manifest.json
│  ├─ ai_runtime_bundle_manifest.json
│  └─ ai_runtime_environment.json
├─ data/realtime_audit/
├─ tests/inference/
└─ requirements2.txt

# PHỤ LỤC B. CÁC LỆNH VẬN HÀNH VÀ AUDIT

## B.1. Stage-only SQL audit

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.local.yaml ^
  --stage-only ^
  --audit ^
  --max-events 100

## B.2. Build lineage manifest

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --build-production-lineage-manifest

## B.3. Verify relocation

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --verify-runtime-relocation

## B.4. 500-event compatibility dry-run

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --production-compatibility-dry-run ^
  --dry-run-sample-path data/dataModel/l1_adaptation/l1_candidate_c_current/canonical/machine_id=11/events.parquet ^
  --sample-size 500 ^
  --dry-run-batch-size 256

## B.5. Multi-machine smoke

python -m inference.online.score_new_events ^
  --config inference/online/config.example.yaml ^
  --production-multi-machine-smoke ^
  --smoke-canonical-root data/dataModel/l1_adaptation/l1_candidate_c_current/canonical ^
  --smoke-events-per-machine 50

## B.6. Test

python -m pytest tests/inference -q

# PHỤ LỤC C. DANH SÁCH 30 FEATURE L1

| # | Feature | Nhóm |
| --- | --- | --- |
| 1 | status_id | Categorical/context |
| 2 | status_type_code | Categorical/context |
| 3 | current_signal_code | Categorical/context |
| 4 | hour_of_day | Categorical/context |
| 5 | day_of_week | Categorical/context |
| 6 | machine_group_id | Categorical/context |
| 7 | location_id | Categorical/context |
| 8 | duration_sec | Continuous |
| 9 | gap_from_prev_sec | Continuous |
| 10 | overlap_sec | Continuous |
| 11 | kwh_delta_model_value | Continuous |
| 12 | kwh_rate_per_hour | Continuous |
| 13 | is_on | Binary/flag |
| 14 | is_loaded | Binary/flag |
| 15 | is_no_load | Binary/flag |
| 16 | is_current_near_zero | Binary/flag |
| 17 | kwh_available_flag | Binary/flag |
| 18 | kwh_missing_flag | Binary/flag |
| 19 | kwh_imputed_or_missing_flag | Binary/flag |
| 20 | kwh_rate_missing_flag | Binary/flag |
| 21 | loaded_zero_kwh_flag | Binary/flag |
| 22 | loaded_without_kwh_flag | Binary/flag |
| 23 | is_raw_end_missing | Binary/flag |
| 24 | is_invalid_raw_end | Binary/flag |
| 25 | end_time_imputed_flag | Binary/flag |
| 26 | is_non_positive_duration | Binary/flag |
| 27 | is_long_duration | Binary/flag |
| 28 | is_gap | Binary/flag |
| 29 | is_big_gap | Binary/flag |
| 30 | is_overlap | Binary/flag |

# PHỤ LỤC D. TARGET VÀ PROFILE L2

| Target | Selected profile | Vai trò policy |
| --- | --- | --- |
| future_fault_within_10_events | safe | CRITICAL khi vượt threshold |
| future_fault_within_30_events | strict_continuous | HIGH khi vượt threshold |
| future_fault_within_30min | safe | HIGH; contract valid nhưng không khuyến nghị retrain tương lai |
| future_fault_within_60min | safe | MEDIUM; contract valid nhưng không khuyến nghị retrain tương lai |
| future_maintenance_within_30_events | strict_continuous | MEDIUM |
| future_repair_within_30_events | strict_continuous | HIGH |

# PHỤ LỤC E. DANH SÁCH AUDIT/RUN QUAN TRỌNG

| Run/Thư mục | Vai trò | Kết quả chính |
| --- | --- | --- |
| l1_offline_replay_20260715_143423 | Replay transformation | L1_TRANSFORMATION_LOGIC_READY |
| live_sql_contract_20260715_145132 | SQL data contract | PASS |
| l1_shadow_20260715_145157 | Current vs historical shadow | Retraining evaluation required |
| l1_adaptation_eval_20260715_162915 | A/B preliminary + Candidate C plan | Candidate B recall collapse |
| l1_candidate_c_source_current | Immutable source snapshot | 1.367.105 rows, 14 machines |
| l1_candidate_c_eval_20260716_084204 | Exact A/B/C evaluation | KEEP_CURRENT_MODEL_AND_THRESHOLDS |
| l1_candidate_c_post_eval_20260717_013253 | Disagreement/future-label/historical audit | PASS |
| l1_l2_policy_dry_run_20260717_093608 | 500-event end-to-end | PASS |
| l1_l2_policy_multi_machine_smoke_20260717_100139 | 14-machine smoke | PASS |
| runtime_relocation_check_20260717_100807 | Integrity/environment gate | Integrity PASS; environment pending sklearn 1.6.1 |

# PHỤ LỤC F. CHECKLIST BÀN GIAO SANG CUỘC TRÒ CHUYỆN MỚI

Khi mở cuộc trò chuyện mới trong cùng project, nên đính kèm hoặc cung cấp các tài liệu sau:

File Word tổng kết này;

PDF export của cuộc trò chuyện hiện tại nếu cần truy vết chi tiết;

AI_REALTIME_INPUT_PIPELINE_CURRENT.md;

ai_production_lineage_manifest.json;

ai_runtime_bundle_manifest.json;

ai_runtime_environment.json;

00_summary.json của 500-event dry-run PASS;

multi_machine_smoke_global.json và multi_machine_smoke_by_machine.json;

relocation 00_summary/file_integrity/environment_check sau khi chuyển ổ D;

config.example.yaml; không gửi config.local.yaml có credential.

Thông điệp mở đầu khuyến nghị cho cuộc trò chuyện mới: “Tiếp tục dự án Weldcom AI từ trạng thái Candidate A đã khóa, L2 run l2_multilabel_20260711_043347, policy v2, dry-run và 14-machine smoke PASS. Hiện cần hoàn tất relocation/environment PASS trên ổ D, sau đó controlled SQL integration, backend/API và dashboard. Không retrain hoặc promotion Candidate B/C nếu chưa có yêu cầu mới.”

# KẾT LUẬN CHUNG

Dự án đã hoàn thành một chu trình AI có kiểm soát: hiểu dữ liệu nguồn, thiết kế contract, xây canonical transformation, tạo window và model L1, kết hợp L1 vào L2, chọn model theo VALID, kiểm TEST, kiểm parity lịch sử/current, thử threshold/retrain candidate, giữ model tốt nhất theo mục tiêu nghiệp vụ, khóa artifact/hash/environment và chạy end-to-end read-only trên một máy lẫn 14 máy.

Điểm quan trọng nhất không chỉ là “model chạy được” mà là mọi row có trạng thái readiness rõ, mọi artifact có lineage, mọi biến đổi feature có source-of-truth, mọi candidate được đánh giá trên exact held-out windows và mọi dry-run chứng minh SQL writes bằng 0 cùng artifact hashes không đổi. Đây là nền tảng đủ chắc để dừng giai đoạn nghiên cứu model và chuyển sang giai đoạn relocation, SQL integration có kiểm soát, API/backend và dashboard.

Quyết định cuối của tài liệu Có thể copy dự án thủ công sang ổ D SSD ngay. Hãy copy thay vì cut, tạo lại .venv, cài scikit-learn==1.6.1, chạy pytest + relocation check + 500-event dry-run + 14-machine smoke. Chỉ sau khi tất cả PASS mới archive/xóa bản Google Drive và mở SQL production write.